**PROGRAM ROZVOJE MĚSTA KYJOVA NA LÉTA 2023–2026**

1. **INVESTICE**
2. **Dostavba aquacentra**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zodpovídá: | ORM, MA | Garant/zastupitel: | Čmelík |
| Termín realizace: | 2023 | Předpokl. náklady: | 320 mil. Kč |
| Průběh plnění: | Otevřeno v září 2023 |

1. **Výstavba multifunkčního centra v Bohuslavicích**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zodpovídá: | ORM, MA | Garant/zastupitel: | Čmelík |
| Termín realizace: | 2023-2026 | Předpokl. náklady: | 37,5 mil. Kč |
| Průběh plnění: | Vydáno stavební povolení, opakovaná žádost o dotaci na jaře 2025, na podzim se začne realizovat | Dotační titul: | NSA (80% na uznatelné náklady) |

1. **Výstavba v bývalé mlékárně a pivovaru**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zodpovídá: | ORM, MA | Garant/zastupitel: | Čmelík |
| Termín realizace: | 2026+ | Předpokl. náklady: | V závislosti na investorství |
| Průběh plnění: | na zákl. arch. soutěže byla v r. 2023 zpracována studie pro zařazení k územnímu plánu (zpracovatel SENAA architekti), včetně architektonického návrhu. Nyní připravujeme podklady pro rozhodnutí modelu realizace družstevního bydlení. | Dotační titul: |  |

1. **Demolice pivovaru a mlékárenského komína**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zodpovídá: | ORM | Garant/zastupitel: | Čmelík |
| Termín realizace: | 2026+ | Předpokl. náklady: | V závislosti na investorství |
| Průběh plnění: | Zpracování projektu na demolici v r. 2023, Nyní není aktuální – demolovat se bude v návaznosti na realizaci projektu družstevního bydlení. | Dotační titul: | Dotace na obnovu brownfieldů (návaznost na bod I/3 PRM) |

1. **Osazení městských budov FVE panely**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zodpovídá: | ORM | Garant/zastupitel: | Čmelík |
| Termín realizace: | 2023-2026 | Předpokl. náklady: |  |
| Průběh plnění: | V r. 2023 realizace FVE na objektech Aquavparku a Centra sociálních služeb + ZŠ a MŠ Dr. Joklíka. Další objekty v návaznosti na administrativní a technickou připravenost | Dotační titul: | SFŽP 30-60%, dle výpočtového vzorce |

1. **Vybudování základny pro sbor dobrovolných hasičů**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zodpovídá: | ORM, MA | Garant/zastupitel: | Lukl |
| Termín realizace: | 2023-2026 | Předpokl. náklady: | 25-30 mil. Kč |
| Průběh plnění: | Je zpracován projekt pro stavební povolení – nyní odvolání na JMK, jakmile bude pravomocné SP, budeme soutěžit zhotovitele | Dotační titul: | 7,5 mil. Kč (4,5 mil. Kč MV, 3 mil. Kč. JMK) |

1. **Generální rekonstrukce prostoru před restaurací Otín, včetně navazujících veřejných prostranství**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zodpovídá: | ORM, MA | Garant/zastupitel: | Filípek |
| Termín realizace: | 2025-2026 | Předpokl. náklady: |  |
| Průběh plnění: | Zpracována dokumentace pro stavební povolení, předpoklad zahájení v 2. polovině roku 2025 | Dotační titul: |  |

1. **VEŘEJNÉ SLUŽBY**
2. **Karta benefitů pro občany s trvalým bydlištěm v Kyjově**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zodpovídá: | OSV, KTAJ | Garant/zastupitel: | Lukl |
| Termín realizace: | 2024+ | Předpokl. náklady: | 5-9 mil. Kč/rok |
| Průběh plnění: | Realizován projekt Kyjovská karta | Dotační titul: |  |

1. **Součinnost s investorem při výstavbě obchodní jednotky v Boršovské ulici**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zodpovídá: | ORM, MA | Garant/zastupitel: | Čmelík |
| Termín realizace: | 2023-2024 | Předpokl. náklady: |  |
| Průběh plnění: | Podepsána smlouva o spolupráci. V roce 2025 by měl investor zahájit výstavbu | Dotační titul: |  |

1. **Spuštění Portálu občana města Kyjova a s tím související zjednodušení administrativních činností pro klienty úřadu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zodpovídá: | KTAJ | Garant/zastupitel: | Lukl |
| Termín realizace: | 2023-2024 | Předpokl. náklady: | 500 tis. Kč |
| Průběh plnění: | Spuštěno v listopadu 2024 | Dotační titul: | 80% |

1. **Spuštění nových a přehlednějších webových stránek města**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zodpovídá: | KTAJ | Garant/zastupitel: | Lukl |
| Termín realizace: | 2023 | Předpokl. náklady: | 120 tis. Kč |
| Průběh plnění: | Nový web spuštěn v roce 2024 | Dotační titul: | / |

1. **Uplatňování principů participativního rozpočtu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zodpovídá: | KTAJ | Garant/zastupitel: | Lukl |
| Termín realizace: | 2023+ | Předpokl. náklady: | 500 tis. Kč/rok |
| Průběh plnění: | Probíhá každoročně | Dotační titul: | / |

1. **DOPRAVA A BEZPEČNOST**
2. **Rekonstrukce místní komunikace v Bohuslavicích-Zákostelí**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zodpovídá: | ORM | Garant/zastupitel: | Filípek |
| Termín realizace: | 2023 | Předpokl. náklady: | 2 mil. Kč |
| Průběh plnění: | Zrealizováno komplet v letech 2023/2024 | Dotační titul: |  |

1. **Vybudování chodníku od pálenice k ul. Nětčické**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zodpovídá: | ORM | Garant/zastupitel: | Filípek |
| Termín realizace: | 2023-2024 | Předpokl. náklady: | 1,3 mil. Kč |
| Průběh plnění: | Zrealizováno v roce 2024 | Dotační titul: | / |

1. **Dopravní řešení křižovatky "u pošty"**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zodpovídá: | ORM | Garant/zastupitel: | Filípek |
| Termín realizace: | 2025-2026 | Předpokl. náklady: |  |
| Průběh plnění: | Bude zpracován návrh na zjednosměrnění ulice Dobrovského. | Dotační titul: |  |

1. **Zklidnění dopravy na náměstí a jeho úprava**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zodpovídá: | ORM, MA | Garant/zastupitel: | Filípek |
| Termín realizace: | 2024-2025 | Předpokl. náklady: |  |
| Průběh plnění: | Nyní se řeší možné rozšíření parkoviště za kulturním domem. V případě realizace může být následně snížen počet parkovacích míst na náměstí. Například dočasně při konání vybraných akcí. | Dotační titul: |  |

1. **Bezbariérová trasa spojující vlakovou zastávku v ul. Jiráskově s městským úřadem**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zodpovídá: | ORM | Garant/zastupitel: | Filípek |
| Termín realizace: | 2026+ | Předpokl. náklady: | 25 mil. Kč |
| Průběh plnění: | V r. 2023 zařazeno do Národního rozvojového programu mobility, zpracování projektové dokumentace, plánováno další veřejné projednání. V r. 2024 získání stavebního povolení, dokumentace k provedení stavby, čekání na přiznání dotace | Dotační titul: | SFDI |

1. **Vybudování chodníků Brandlova, Nětčická, U Vodojemu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zodpovídá: | ORM, TS | Garant/zastupitel: | Filípek |
| Termín realizace: | 2023-2024 | Předpokl. náklady: | 10 mil. Kč |
| Průběh plnění: | Zrealizováno v roce 2023 | Dotační titul: | 1. mil. Kč |

1. **Vybudování chodníku kolem historického objektu vodojemu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zodpovídá: | ORM | Garant/zastupitel: | Filípek |
| Termín realizace: | 2026+ | Předpokl. náklady: | 3 mil. Kč |
| Průběh plnění: | Bude řešeno v návaznosti na budoucí výstavbu v lokalitě směrem na Kelčany | Dotační titul: | Možnost čerpat z SFDI (85%) |

1. **Vybudování chodníku spojujícího vlakové nádraží v Bohuslavicích s koncem obce (směr Jestřabice)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zodpovídá: | ORM | Garant/zastupitel: | | Filípek |
| Termín realizace: | 2023-2024 | Předpokl. náklady: | | 6 mil. Kč |
| Průběh plnění: | Bude realizováno v roce 2025 po dokončení rekonstrukce průtahu Bohuslavic | Dotační titul: | Podána žádost na SFDI (85%) | |

1. **Vybudování chodníku, který spojí fotbalové hřiště v Bohuslavicích s centrem obce**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zodpovídá: | ORM, OMP | Garant/zastupitel: | Filípek |
| Termín realizace: | 2026+ | Předpokl. náklady: | 3 mil. Kč |
| Průběh plnění: | Řešeno v součinnosti s vlastníky přilehlých stavebních pozemků. Probíhá zpracování projektové dokumentace, součástí bude výstavba veřejného osvětlení | Dotační titul: | Možnost čerpat z SFDI, (85%) |

1. **Rozšíření místní komunikace Luční**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zodpovídá: | ORM, MA | Garant/zastupitel: | Filípek |
| Termín realizace: | 2026+ | Předpokl. náklady: | 12 mil. Kč |
| Průběh plnění: | Nyní komunikováno s novým investorem v lokalitě, bude dojednán příspěvek na realizaci, proběhnou projednání s veřejností. | Dotační titul: | / |

1. **Rekonstrukce ul. Pod Kohoutkem**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zodpovídá: | ORM | Garant/zastupitel: | Filípek/Lukl |
| Termín realizace: | 2024-2026 | Předpokl. náklady: | 19 mil. Kč |
| Průběh plnění: | Zrealizováno v roce 2024 | Dotační titul: |  |

1. **Revitalizace ul. Mezivodí, vč. veřejného osvětlení**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zodpovídá: | ORM | Garant/zastupitel: | Filípek/Čmelík |
| Termín realizace: | 2026 | Předpokl. náklady: | 10 mil. Kč |
| Průběh plnění: | Příprava projektové dokumentace, proběhly projednání s veřejností, vybrána varianta na radě města (na konci roku 2024). Předpoklad realizace v roce 2026. | Dotační titul: | / |

1. **Příprava a realizace oprav mostů na místních komunikacích**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zodpovídá: | ORM, OMP | Garant/zastupitel: | Filípek |
| Termín realizace: | 2023-2026 | Předpokl. náklady: |  |
| Průběh plnění: | Týká se zejména 4 mostů:  a) M14 v Jungmannově ul. - hotovo  b) M01 v Bohuslavicích (probíhá v koordinaci se Správou železnice)  c) M04 v centru Bohuslavic  d) M06 u železničního podjezdu, na propoji cyklostezek (připravena PD, požádáno o st. povolení) | Dotační titul: |  |

1. **Vypracování generelu dopravy, který bude odpovídat trendům chytré mobility**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zodpovídá: | ORM | Garant/zastupitel: | Filípek |
| Termín realizace: | 2023-2025 | Předpokl. náklady: |  |
| Průběh plnění: | Probíhá samotné zpracování, bude dokončeno v roce 2025 | Dotační titul: | OP Zaměstnanost |

1. **Rozšíření kamerového systému města o inteligentní kamery, které samy dokáží rozpoznat nežádoucí chování**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zodpovídá: | Městská policie | Garant/zastupitel: | Filípek |
| Termín realizace: | 2026+ | Předpokl. náklady: |  |
| Průběh plnění: | Potřeba modernizace stávajícího systému, propojení kamerového systému s PČR. V případě možnosti zisku dotace je třeba zajistit stálý dohled nad kamerovým systémem | Dotační titul: |  |

1. **ŠKOLSTVÍ**
2. **Rekonstrukce kuchyně v MŠ Za Stadionem**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zodpovídá: | ORM | Garant/zastupitel: | Lukl |
| Termín realizace: | 2024-2026 | Předpokl. náklady: | 3 mil. Kč |
| Průběh plnění: | Zpracování projektové dokumentace v r. 2023, bude následovat žádost o dotaci na energetické úspory | Dotační titul: | OPŽP (50%) |

1. **Rekonstrukce kuchyně v MŠ Střed**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zodpovídá: | ORM | Garant/zastupitel: | Lukl |
| Termín realizace: | 2024-2026 | Předpokl. náklady: | 3 mil. Kč |
| Průběh plnění: | Zpracování projektové dokumentace v r. 2023, bude následovat žádost o dotaci na energetické úspory | Dotační titul: | OPŽP (50%) |

1. **Podpora programů zaměřených na prevenci rizikového chování žáků a studentů**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zodpovídá: | OSV, Komise prevence kriminality | Garant/zastupitel: | Lukl |
| Termín realizace: | 2023+ | Předpokl. náklady: | 200 tis. |
| Průběh plnění: | Primární cíle prevence stanovené KPK – měkké drogy, používání e-cigaret a nikotinových sáčků u mladistvých, prevence zaměřená na seniory a kybernetickou kriminalitu | Dotační titul: |  |

1. **Finanční podpora pro základní školy na zajištění činnosti školního psychologa v případě neexistence relevantních dotačních programů**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zodpovídá: | OŠK | Garant/zastupitel: | Lukl |
| Termín realizace: | 2023+ | Předpokl. náklady: | 2 mil. Kč |
| Průběh plnění: | Probíhá | Dotační titul: |  |

1. **PODPORA BYDLENÍ, ZAMĚSTNANOSTI A PODNIKÁNÍ**
2. **Realizace družstevního bydlení**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zodpovídá: | ORM, MA | Garant/zastupitel: | Čmelík |
| Termín realizace: | 2026+ | Předpokl. náklady: | V návaznosti na investorství |
| Průběh plnění: | Bude řešeno v lokalitě Mlékárny a pivovaru – nyní probíhá sbírání podkladů, příkladů dobré praxe apod. | Dotační titul: |  |

1. **Revitalizace sídliště Tyršova-Brandlova**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zodpovídá: | ORM, MA | Garant/zastupitel: | Čmelík |
| Termín realizace: | 2026+ | Předpokl. náklady: | 25 mil. Kč |
| Průběh plnění: | V r. 2023 zpracování studie, bude naplánováno veřejné projednání. Nyní v lokalitě nutno řešit parkoviště v návaznosti na rozhodnutí Penny o změně režimu parkování na jejich ploše. V roce 2025 bude zpracována studie studenty VUT, následně budou projednání s občany, zpracována projektová dokumentace a bude zařazeno do plánovaných investic | Dotační titul: |  |

1. **Revitalizace sídliště Klínky**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zodpovídá: | ORM | Garant/zastupitel: | Filípek |
| Termín realizace: | 2026+ | Předpokl. náklady: |  |
| Průběh plnění: | Zpracována studie + geodetické zaměření jako podklad pro projektanta, v r. 2023 proběhne 2. veřejné projednání po zapracování změn. Následně bude projednáno v komisích výstavby a urbanismu a životního prostředí. Nyní nelze žádat o dotaci na podobný projekt | Dotační titul: |  |

1. **Revitalizace panelového sídliště Za Stadionem – 3. etapa**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zodpovídá: | ORM | Garant/zastupitel: | Filípek |
| Termín realizace: | 2026+ | Předpokl. náklady: | 7 mil. Kč |
| Průběh plnění: | Úprava stávající studie, komunikace se zahradním architektem, řeší se duplicita vlastnictví u některých pozemků | Dotační titul: | NPO Životní prostředí (nakládání s dešťovými vodami) |

1. **Realizace pilotního projektu malometrážního bydlení pro mladé rodiny a seniory**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zodpovídá: | ORM | Garant/zastupitel: | Čmelík |
| Termín realizace: | 2026+ | Předpokl. náklady: |  |
| Průběh plnění: | Zadán projekt na komunitní bydlení v objektu bývalé zemědělské školy na ulici Urbanově. Následně příprava projektu k žádosti o dotaci | Dotační titul: | MMR |

1. **Pokračování v přípravách lokality Bukovanská pro účely bydlení**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zodpovídá: | ORM, OMP | Garant/zastupitel: | Čmelík |
| Termín realizace: | 2023-2026 | Předpokl. náklady: |  |
| Průběh plnění: | Hotová studie, pokračování v jednání s možnými investory, nyní třeba rozhodnout o podmínkách prodeje, následně může být vyhlášen záměr | Dotační titul: |  |

1. **Podpora místních podnikatelů, otevření podnikatelského inkubátoru**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zodpovídá: | Bednaříková (radní) | Garant/zastupitel: | Čmelík |
| Termín realizace: | 2023-2025 | Předpokl. náklady: |  |
| Průběh plnění: | V rámci Střední školy polytechnické Kyjov (ul. Nádražní) vznikne coworkingové centrum. Provoz – vedle školy - zajistí  MAS Kyjovské Slovácko v pohybu a Hospodářská komora Hodonín. Záměr: z projektu hrazen 1 zaměstnanec, který bude pořádat semináře a poradenské služby, inkubátor bude současně zázemím pro Klub podnikavců Kyjov. V roce 2025 zahájena realizace CETIVu | Dotační titul: |  |

1. **ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**
2. **Přestavba sběrného dvora k zajištění dostatečné kapacity a snížení rizika výskytu černých skládek**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zodpovídá: | ORM | Garant/zastupitel: | Filípek |
| Termín realizace: | 2023-2025 | Předpokl. náklady: | 48 mil. Kč |
| Průběh plnění: | Dokončení v roce 2025 | Dotační titul: | 42 mil. Kč |

1. **Revitalizace koryta a břehů říčky Kyjovky**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zodpovídá: | ORM, OMP, MA, KŽP | Garant/zastupitel: | Čmelík |
| Termín realizace: | 2026+ | Předpokl. náklady: |  |
| Průběh plnění: | Podepsáno memorandum s Povodím Moravy, pracovní skupina zpracovala zadání studie proveditelnosti, nyní jsme zařazeni v žádosti o dotaci z evropského programu LIFE – výsledek by měl být do konce roku 2025 – pokud budeme úspěšní, lze čerpat dotace na projektovou přípravu (odhad 20-30 mil. jen za projekty) | Dotační titul: |  |

1. **Vybudování vodního prvku v parku s využitím důlních vod, v návaznosti na plánovanou celkovou revitalizaci městského parku**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zodpovídá: | ORM, MA | Garant/zastupitel: | Čmelík |
| Termín realizace: | 2026+ | Předpokl. náklady: |  |
| Průběh plnění: | Byly provedeny čerpací zkoušky a rozbory spodních vod v lokalitě za účelem prověření parametrů vodního prvku. Prvně budeme chtít využít důlní vodu pro snížení nákladů aquacentra. Vybudování vodního prvku až v návaznosti na revitalizaci parku | Dotační titul: |  |

1. **Zřízení podzemních kontejnerů na tříděný odpad**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zodpovídá: | ORM, OMP | Garant/zastupitel: | Filípek |
| Termín realizace: | 2023-2024 | Předpokl. náklady: | 2 mil. Kč |
| Průběh plnění: | Vybudováno u Kina Panorama | Dotační titul: | / |

1. **Vstup města do lokální energetické komunity jako zakládající člen**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zodpovídá: | Výbor pro energetiku | Garant/zastupitel: | Čmelík |
| Termín realizace: | 2023 | Předpokl. náklady: |  |
| Průběh plnění: | Město je členem komunity |

1. **Hledání vhodných a efektivních cest pro využití alternativních zdrojů energie**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zodpovídá: | ORM | Garant/zastupitel: | Čmelík |
| Termín realizace: | 2023+ | Předpokl. náklady: |  |
| Průběh plnění: | Vytipovávání vhodných lokalit pro osazení a využití FVE panelů, spolupráce v rámci komunity | Dotační titul: |  |

1. **Pokračující výměna starých svítidel za šetrnější LEDky**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zodpovídá: | ORM | Garant/zastupitel: | Čmelík |
| Termín realizace: | 2023-2026 | Předpokl. náklady: |  |
| Průběh plnění: | V roce 2025 bude realizována poslední etapa. | Dotační titul: |  |

1. **Pokračující realizace komplexních pozemkových úprav**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zodpovídá: | OMP | Garant/zastupitel: | Filípek |
| Termín realizace: | 2023-2026 | Předpokl. náklady: |  |
| Průběh plnění: | Státní pozemkový úřad již zahájil řízení o komplexních pozemkových úpravách ve všech čtyřech katastrálních územích města Kyjova. V k.ú. Nětčice u Kyjova byl již schválen plán společných zařízení, v k.ú. Bohuslavice u Kyjova probíhá prověřování obvodu KPÚ. Zbývající dvě katastrální území čekají na zpracování.“ | Dotační titul: |  |

1. **Budování tůní v městských lesích na místech k tomu vhodných**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zodpovídá: | ORM | Garant/zastupitel: | Filípek |
| Termín realizace: | 2023-2026 | Předpokl. náklady: |  |
| Průběh plnění: | Probíhá vytipování vhodných lokalit a příprava pokladů pro projektovou dokumentaci | Dotační titul: | AOPK, JMK |

1. **Podpora pravidelného managementu významných krajinných prvků a jiných hodnotných krajinných lokalit**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zodpovídá: | OMP | Garant/zastupitel: | Filípek |
| Termín realizace: | 2023+ | Předpokl. náklady: |  |
| Průběh plnění: | Spolupráce s KŽP a místní organizací ČSOP | Dotační titul: | OPŽP, JMK, AOPK |

1. **Podpora šetrnějšího hospodaření na orné půdě**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zodpovídá: | OMP | Garant/zastupitel: | Filípek |
| Termín realizace: | 2023+ | Předpokl. náklady: |  |
| Průběh plnění: | Úprava pachtovních smluv se zemědělci, pravidelná kontrola hospodaření na polích | Dotační titul: | / |

1. **SOCIÁLNÍ OBLAST**
2. **Příprava realizace nového stacionáře**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zodpovídá: | ORM, OSV | Garant/zastupitel: | Čmelík |
| Termín realizace: | 2026+ | Předpokl. náklady: |  |
| Průběh plnění: | Původní bod upraven po sérii jednání s rodiči. Rozšíření stávajícího stacionáře by bylo nedostačující. Je třeba nový, větší. Prověřuje se možnost využití objektu na ulici Urbanově. Nyní podpora dojíždění do nového stacionáře v Hodoníně (dostatečné kapacity i pro ORP Kyjov) | Dotační titul: |  |

1. **Pokračování projektu „Přeprava seniorů“**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zodpovídá: | OSV, KTAJ | Garant/zastupitel: | Lukl |
| Termín realizace: | 2023-2026 | Předpokl. náklady: | 1-2 mil. Kč/rok |
| Průběh plnění: | Probíhá každoročně. Od roku 2025 formou Kyjovské karty | Dotační titul: | / |

1. **Rozšíření služeb Centra sociálních služeb o zdravotní péči pro seniory**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zodpovídá: | OSV, CSS | Garant/zastupitel: | Filípek |
| Termín realizace: | 2023-2026 | Předpokl. náklady: | 320 tis. |
| Průběh plnění: | Náklady na poloviční úvazek zdravotníka, úhrada prostřednictvím ZP | Dotační titul: |  |

1. **Rozšíření terénních sociálních služeb**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zodpovídá: | OSV, CSS | Garant/zastupitel: | Filípek |
| Termín realizace: | 2024-2025 | Předpokl. náklady: | 1,4 mil. Kč (z toho město Kyjov 160 tis./rok |
| Průběh plnění: | Od roku 2025 rozšířeno o terénní odlehčovací službu | Dotační titul: | MPSV, JMK |

1. **SPORT, KULTURA, VOLNÝ ČAS A CESTOVNÍ RUCH**
2. **Vybudování místa pro komunitní setkávání v Nětčicích**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zodpovídá: | ORM, MA | Garant/zastupitel: | Čmelík |
| Termín realizace: | 2026+ | Předpokl. náklady: | 4-6 mil. Kč |
| Průběh plnění: | Bude zahrnuto do celkové koncepce využití prostoru veřejného prostranství v ul. Luční (stanice pro JSDH, dětské hřiště, grill point, místo pro komunitní setkávání, parkoviště) | Dotační titul: |  |

1. **Výstavba rozhledny**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zodpovídá: | ORM | Garant/zastupitel: | Čmelík |
| Termín realizace: | 2026+ | Předpokl. náklady: | 10-15 mil. Kč |
| Průběh plnění: | Nyní není v plánovaných investicích | Dotační titul: |  |

1. **Zateplení hlavní budovy rekreačního střediska Hutisko-Solanec**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zodpovídá: | ORM | Garant/zastupitel: | Čmelík |
| Termín realizace: | 2023-2026 | Předpokl. náklady: | 20-25 mil. Kč |
| Průběh plnění: | Zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci elektroinstalace a vytápění, je třeba doplnit o bezbariérovost. V roce 2024 rozhodnuto o demolici a vypracování projektu na nový objekt, který by byl lépe řešen dispozičně. Předpoklad začátku realizace v letech 2025-2026 (závisí na zpracování PD a vysoutěžení zhotovitele) | Dotační titul: |  |

1. **Revitalizace fotbalového hřiště v Boršově**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zodpovídá: | ORM | Garant/zastupitel: | Čmelík/Filípek |
| Termín realizace: | 2023-2024 | Předpokl. náklady: | 6 mil. Kč |
| Průběh plnění: | Zrealizováno v roce 2024 | Dotační titul: | NSA (70%) |

1. **Vybudování workoutového hřiště v Boršově u tenisových kurtů**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zodpovídá: | TS, OMP | Garant/zastupitel: | Čmelík |
| Termín realizace: | 2023 | Předpokl. náklady: | 200 tis. Kč |
| Průběh plnění: | Zrealizováno v roce 2023 | Dotační titul: | / |

1. **Vybudování streetbalového hřiště na sídlišti Klínky**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zodpovídá: | TS, OMP | Garant/zastupitel: | Filípek |
| Termín realizace: | 2023 | Předpokl. náklady: | 350 tis. Kč |
| Průběh plnění: | Zrealizováno v roce 2024 | Dotační titul: | / |

1. **Rekonstrukce Klubu Nětčice**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zodpovídá: | ORM | Garant/zastupitel: | Čmelík |
| Termín realizace: | 2023-2024 | Předpokl. náklady: | 18,5 mil. Kč |
| Průběh plnění: | Zpracována projektová dokumentace pro povolení a realizaci stavby, vydáno stavební povolení, vypsáno výběrové řízení, předpoklad začátku realizace – duben 2025 | Dotační titul: |  |

1. **Podpora vzniku ekologického centra při Střední škole polytechnické a DDM**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zodpovídá: | Bednaříková (radní) | Garant/zastupitel: | Lukl |
| Termín realizace: | 2023 – 2026 | Předpokl. náklady: |  |
| Průběh plnění: | Zrealizováno v zahradě DDM | Dotační titul: |  |

1. **XXI. Slovácký rok jako důstojná oslava lidových tradic, podpořená kvalitní marketingovou kampaní**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zodpovídá: | MKS, OŠK, KTAJ | Garant/zastupitel: | Lukl |
| Termín realizace: | 2023 | Předpokl. náklady: | 5 mil. Kč |
| Průběh plnění: | Probíhá každé 4 roky | Dotační titul: | 1-1,5 mil. Kč |

**Co nebylo v programu a zrealizovalo se?**

Chodník na ulici Václava Bzeneckého

Zastávky v Bohuslavicích pod Starů Horů

Venkovní učebna u ZŠ v Bohuslavicích

Traktorka – příprava a prodej plochy pro rozvoj podnikání